Договор подряда № ______________

на выполнение ремонтных работ оборудования с условием обеспечения обязательств

г. Каменск-Уральский 			«__» _________  20___ г.

Акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод» (далее по тексту АО «КУМЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________ (полное и сокращенное наименование), именуемое далее «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлечёнными силами и средствами работы по  текущему ремонту, капитальному ремонту (указать вид работ) (указать оборудование, включая их полное наименование в соответствии  данными бухгалтерского учета, инвентарные номера).

  - Срок начала выполнения работ - «в течение ____ (_____________) календарных дней с даты заключения настоящего Договора».

Срок окончания выполнения работ - «в течение ____ (_____________) календарных дней с даты заключения настоящего Договора».

  - Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с документацией, определяющей наименование, объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования.

  - В состав документации входят:

______________________________________ (Приложения №№__ к настоящему  Договору).

(указать полные наименования проектов, дефектных ведомостей, смет, техническое задание  и т.п. с указанием их номеров, дат утверждения, наименований работ и объектов работ)

  - Место выполнения работ : на территории Заказчика.

- Права и обязанности сторон

  - Права и обязанности Подрядчика

    - Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также надлежащего качества, то есть в соответствии с документацией и действующими нормами, стандартами, правилами и техническими условиями и сдать результат работ Заказчику в установленный срок настоящим Договором.

    - Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с использованием своего оборудования и материалов.

    - Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении), должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. При отсутствии надлежащих документов, надлежащей маркировки и упаковки, при несоответствии предоставленным документам материалы не могут использоваться для производства работ.

    - Подрядчик обязан немедленно (не позднее дня обнаружения) известить Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении:

      - возможных неблагоприятных для Заказчика  последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

      - иных обстоятельств создающих невозможность ее завершения в срок.

    - Подрядчик обязан соблюдать на территории Заказчика правила дорожного движения, внутренние нормативные документы Заказчика по безопасности дорожного движения, схемы маршрутов движения автотранспорта.

    - Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.

    - Если в рамках исполнения Договора Подрядчику будет передаваться конфиденциальная информация (включая, но не ограничиваясь, информацией, связанной с заключением и исполнением и прекращением Договора), Подрядчик обязан соблюдать Общие условия о неразглашении конфиденциальной информации.

    - Контрагент (Подрядчик) обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и привлеченными им третьими лицами (субподрядчиками)  правил внутриобъектового и пропускного режимов, действующих на территории Предприятия (Заказчика), в том числе обеспечить:

- наличие у работников Контрагента и привлеченных им третьих лиц документов, дающих право на проход/проезд на территорию Предприятия, на внос/вынос ТМЦ. Изготовление пропусков для работников организации, так и для работников организаций,  привлекаемых на субподряде, оплачивает Подрядчик, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала выполнения работ;

- выполнение требований сотрудников охраны Предприятия по соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов.

    - Контрагент подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он ознакомлен со всеми локальными нормативными актами Предприятия  в области внутриобъектового и пропускного режимов, применимыми при исполнении настоящего Договора. Контрагент обязуется до начала исполнения настоящего Договора ознакомить с указанными локальными нормативными актами Предприятия всех своих работников (физических лиц, привлеченных Контрагентом) и привлекаемых для исполнения настоящего Договора третьих лиц и обеспечить соблюдение ими указанных локальных нормативных актов размещенных на веб-сайте АО «КУМЗ» по следующему адресу:  https://www.kumz.ru/raskritie-info/informatsiya-o-prom-bezopasnosti/index.php.

    - Подрядчик несет риски случайной гибели и случайного повреждения результата работ, материалов, оборудования или иного используемого для исполнения  Договора имущества (в том числе имущества, предоставленного Заказчиком, после передачи такого имущества Подрядчику) до даты  окончания выполнения работ.

    - Подрядчик вправе после согласования с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (Субподрядчиков). Подрядчик согласовывает с Заказчиком привлечение Субподрядчиков не менее чем за 5 (пять) календарных дней до начала работ.

Если недостатки результата работ возникли вследствие ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком, которого привлек к выполнению работ Подрядчик, Заказчик вправе потребовать их устранения непосредственно от этого Субподрядчика. Подрядчик обязан включить в договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком условие о праве Заказчика требовать устранения недостатков непосредственно от Субподрядчика.

    - В случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, а также по требованию Заказчика при подписании акта выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику разрешительную и исполнительную документацию по выполненным работам.

    - В случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, а также по требованию Заказчика Подрядчик разрабатывает проекты организации работ/проекты производства работ. До начала производства работ Подрядчик обязуется письменно согласовывать с Заказчиком проекты организации работ/проекты производства работ, изменения и дополнения к ним.

    - Стороны договорились о следующем порядке обращения с отходами, которые будут образовываться в результате выполнения работ по настоящему Договору:

      - Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения работ освободить территорию Заказчика от временных сооружений, временных коммуникаций, строительно-монтажной техники, транспортных средств, оборудования, инвентаря, инструментов и материалов, принадлежащих Подрядчику, а также обеспечить вывоз с места проведения работ строительного мусора и других отходов, образовавшихся в результате проведения работ.

      - В случае, когда в процессе исполнения настоящего Договора Подрядчиком осуществляются демонтажные работы, работы по замене составляющих частей и иные работы, в результате которых высвобождаются бывшие в эксплуатации материалы и оборудование Заказчика, Подрядчик обязан складировать указанные материалы и оборудование в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными требованиями законодательства.

    - В случае проведения ремонта на территории Подрядчика доставка оборудования и материалов Заказчика для выполнения работ от места нахождения Заказчика до места проведения ремонта и обратно осуществляется Подрядчиком, при этом стоимость доставки входит в цену работ.

    - При выполнении Подрядчиком, в том числе его подрядчиками (субподрядчиками) работ на территории Заказчика Подрядчик обязуется:

- выполнять все требования охраны труда и промышленной безопасности, санитарных правил и норм, установленные законодательством;

- соблюдать требования «Положения о взаимодействии ОАО «КУМЗ» с подрядными, субподрядными организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, привлекаемыми к различным видам работ, дочерними предприятиями, арендаторами», текст, которого размещен на официальном сайте Заказчика http://www.kumz.ru, раздел «Раскрытие информации по промышленной безопасности», и требования действующих нормативно-технических документов по охране труда, промышленной безопасности, экологической безопасности и пожарной безопасности РФ. Распорядительным актом по организации Подрядчиком должны быть назначены лица, ответственные за соблюдение вышеназванных требований» (указанные положения являются неотъемлемой частью договора).

На момент подписания настоящего договора Подрядчик ознакомился с их требованиями, в том числе, с предусмотренной за их нарушения ответственностью. Подрядчик самостоятельно информирует своих подрядчиков и субподрядчиков о существующих требованиях в АО «КУМЗ» и ответственности за их нарушение.

  - Права и Обязанности Заказчика

    - Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к объекту выполняемых работ, а в случае необходимости предоставить точки временного подключения к своей электросети.

    - Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

    - Заказчик  вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

    - Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

    - Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

    - Заказчик вправе проводить входной контроль материалов Подрядчика с составлением акта входного контроля.

    - Заказчик вправе дать письменное указание Подрядчику о необходимости замены материалов, оборудования поставки Подрядчика, которые, по обоснованному мнению Заказчика, не обладают достаточным качеством либо не соответствуют требованиям Проектной документации, с составлением об этом двухстороннего акта, а Подрядчик обязан выполнить такую замену в указанный Заказчиком срок.

- Цена работ и порядок расчетов

  - Цена работ по настоящему Договору составляет _____________ (указать сумму цифрами) рублей без НДС, сумма НДС - _(сумма цифрами) рублей, итого с НДС -_ сумма цифрами ( прописью), в том числе:

    - Стоимость работ согласно [смете] (иной документации, указать название, например, «локальный сметный расчет») № _______ (Приложение № _____ к настоящему Договору) составляет:  _____________ (указать сумму цифрами) рублей без НДС, сумма НДС - _(сумма цифрами) рублей, итого с НДС -_ сумма цифрами ( прописью);

    - Стоимость материалов - _____________ (указать сумму цифрами) рублей без НДС, сумма НДС - _(сумма цифрами) рублей, итого с НДС -_ сумма цифрами ( прописью).

Цена работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, является твердой и может быть изменена только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором

  - Цена работ, установленная в настоящем Договоре, включает стоимость всех работ по настоящему Договору и затрат Подрядчика, включая, но не ограничиваясь перечисленным: стоимость материалов, оборудования, комплектующих необходимых для выполнения работ, стоимость их доставки на объект, затраты Подрядчика на страховку, все таможенные платежи, любые другие прямые и косвенные расходы, платежи, пошлины и взносы Подрядчика любого характера, возникающие у него в связи с выполнением работ по настоящему Договору и исполнением любых обязательств, возникающих в связи с выполнением работ по настоящему Договору.

  - Оплата за выполненные работы производится Заказчиком Подрядчику при условии предоставления Подрядчиком следующих документов: [перечень и наименование документов может корректироваться по усмотрению ответственного лица по договору]

- Акт выполненных работ;

- счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

- ведомости смонтированного оборудования;

- Исполнительной документации на выполненные работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором.

  - В случае не предоставления указанных в п.3.3. настоящего Договора документов, за 5 (пять) календарных дней до даты оплаты, Заказчик вправе произвести оплату в течение 5 (пяти) календарных дней после даты получения Заказчиком оригиналов указанных в п.3.3. настоящего Договора документов.

  - Нужное выбрать:

Вариант 1 [указанный вариант выбирается, если предусмотрена частичная предоплата]

Заказчик уплачивает Подрядчику цену работ в порядке предоплаты в размере сумма цифрами ____( и прописью _____________) рублей ___ копеек, без НДС, сумма НДС - _(сумма цифрами) рублей, итого с НДС -_ сумма цифрами ( прописью) в течение 5 (пяти) календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой заключения настоящего Договора и предоставления оригинала банковской гарантии;  окончательный расчет производится в  течение 5 (пяти) календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой  подписания Заказчиком акта выполненных работ при наличии подлинника счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Вариант 2 [указанный вариант выбирается, если предусмотрена 100% предоплата]

Заказчик уплачивает Подрядчику цену работ в порядке предоплаты в размере 100 (Ста) процентов от суммы, указанной в п.3.1. настоящего Договора,  в течение 5 (пяти) календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой заключения настоящего Договора и предоставления оригинала банковской гарантии.

При этом необходимо учитывать размер гарантийного удержания указанного в п. 3.6. настоящего Договора.

  - Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийным удержанием Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика, в размере 5 (пяти) % от цены работ по настоящему Договору. Сумма Гарантийного удержания подлежит выплате Подрядчику только при условии завершения работ и подписания Акта выполненных работ в срок, установленный Договором, за исключением случаев, когда завершение работ и подписание Акта выполненных работ с нарушением указанного срока произошло исключительно по вине Заказчика.

  - В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору гарантийное удержание выплачивается Заказчиком в полном объеме Подрядчику в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

  - Гарантийное удержание не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

  - За счет гарантийного удержания удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

- требования об уплате неустоек, штрафов, предусмотренных законом или Договором;

- требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ а также требования о возмещении иных убытков.

  - Стороны признают, что Гарантийное удержание, не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийное удержание на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.

  - Обязанность Заказчика по оплате считается надлежащим образом исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.

  - Изменение реквизитов Сторон происходит в соответствии с порядком, указанном в настоящем Договоре. При этом если Подрядчик уведомил Заказчика об изменении банковских реквизитов менее, чем 5 (пять) календарных дней до осуществления оплаты в адрес Подрядчика,   Заказчик имеет право произвести оплату на прежние банковские реквизиты, в таком случае обязанность Заказчика по оплате считается исполненной надлежащим образом.

  - Стороны договорились, что акт сверки по настоящему Договору, подписанный главными бухгалтерами или иными лицами, уполномоченными Сторонами, свидетельствует о признании задолженности одной Стороны перед другой (при ее наличии).

- Обеспечение обязательств

  - Обеспечение исполнения Договора осуществляется в виде безотзывной независимой (банковской) гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, установленным в настоящем разделе.

  - Форма независимой (банковской) гарантии должна отвечать, как минимум, следующим требованиям:

    - Принципалом по банковской гарантии должен выступать Подрядчик, Бенефициаром – Заказчик;

    - Права и обязанности по банковской гарантии не могут быть переуступлены Гарантом или Принципалом третьим лицам без письменного согласия Бенефициара;

    - В независимой гарантии должно содержаться условие о том, что сумма гарантии подлежит выплате Заказчику в случае неисполнения Подрядчиком обязательства по выполнению  работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, в срок, установленный настоящим Договором;

    - Банковская гарантия является безотзывной и содержит сумму гарантии, подлежащую уплате Гарантом Бенефициару в случае ненадлежащего исполнения обязательств согласно Договору, в том числе:

- изготовление и поставка Принципалом товаров, не соответствующих требованиям Договора;

- просрочка исполнения обязательств по Договору, в том числе пропуск Принципалом сроков, установленных Договором;

- возникновение обстоятельств, установленных Договором, при наступлении которых Принципал обязан уплатить Бенефициару неустойку (штраф, пени);

- причинение Принципалом Бенефициару просрочкой исполнения обязательств убытков (расходов) по Договору;

- условия платежа по банковской гарантии: платеж по банковской гарантии должен быть произведен Гарантом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Бенефициара, дополненного копией платежного поручения, подтверждающего перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара, а также документом, подтверждающим полномочия лица, подписавшее требование по гарантии, без каких-либо возражений со стороны Гаранта. Требование должно быть представлено Бенефициаром Гаранту по адресу, указанному в гарантии, не позднее дня истечения срока ее действия. Бенефициар вправе заявить требование платежа в произвольной форме, указав в своем требовании на факт, суть и размер неисполнения Принципалом его обязательств по настоящему Договору и сумму требования, подлежащего удовлетворению Гарантом. Условиями банковской гарантии не должно предъявляться требований к предоставлению с требованием платежа каких-либо документов, кроме самого требования. Гарант обязуется осуществить платеж по банковской гарантии после первого письменного требования Бенефициара, не вникая в существо отношений между Бенефициаром и Принципалом и не требуя от Бенефициара каких-либо доказательств нарушения Принципалом обязательств по условиям Договора, исполнение которых обеспечено банковской гарантией.

    - Текст банковской гарантии и банк гарант должен быть предварительно согласован с Заказчиком (Бенефициаром), в .т.ч. по средствами электронной почты.

    - С оригиналом банковской гарантии Подрядчик предоставляет нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, за подписью которого выдана банковская гарантия и иные документы по требованию Заказчика.

    - В случае отзыва или приостановления лицензии Гаранта на осуществление банковской деятельности полученная Бенефициаром от такого Гаранта банковская гарантия подлежит замене Подрядчиком. Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней от даты отзыва или приостановления лицензии гаранта, предоставить Бенефициару новую предварительно согласованную Заказчиком банковскую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных настоящим разделом.

    - В случае истечения срока банковской гарантии, Подрядчик обязуется предоставить новую банковскую гарантию новую предварительно согласованную Заказчиком банковскую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных настоящим разделом, не менее чем за 10 (десяти) банковских дней до даты истечения срока действия предыдущей банковской гарантии. При не предоставлении новой банковской гарантии в указанный срок Заказчик вправе направить требование  по банковской гарантии Гаранту для его исполнения в полном объеме.

    - Оригинал банковской гарантии передается между уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика с оформлением соответствующего акта приема-передачи. Датой исполнения обязательств Подрядчиком по предоставлению либо замене банковской гарантии является дата подписания Сторонами акта приема-передачи, подтверждающего принятие банковской гарантии уполномоченным представителем Заказчика.

    - Гарантия должна содержать обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией.

    - Гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей гарантии.

    - В гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы гарантии полностью или частично в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки.

  - Независимая гарантия должна быть выдана на сумму ____ руб. (________) рублей ____ копеек на срок ___ (______) ________ с даты заключения настоящего Договора. В любом случае, срок действия обеспечения должен оканчиваться не ранее 1 (одного) месяца с момента исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в полном объеме. В случае необходимости увеличения срока гарантии не по вине Заказчика, стоимость комиссии за данное увеличение уплачивается Принципалом.

- Порядок приемки работ

  - Нужное выбрать:

Вариант 1 (приемка осуществляется на территории Заказчика, но ремонт осуществлялся на территории Подрядчика):

Приемка результата выполненных работ производится Заказчиком на территории Заказчика в течение Выберите элемент. календарных дней с даты доставки оборудования из ремонта к месту нахождения Заказчика. В указанный срок Заказчик должен подписать Акт выполненных работ, предоставленный Подрядчиком, или предоставить мотивированный отказ от его подписания.

Вариант 2 (приемка осуществляется на территории Подрядчика):

Подрядчик не позднее чем за Выберите элемент. календарных дней до окончания работ по настоящему договору письменно уведомляет Заказчика о готовности результата работ к приемке и подписания сторонами Акта выполненных работ. Приемка оборудования из ремонта производится Заказчиком на территории Подрядчика в течение Выберите элемент. календарных дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика. В указанный срок Заказчик должен подписать Акт выполненных работ или представить мотивированный отказ от его подписания.

Вариант 3( приемка осуществляется на территории Заказчика)

Подрядчик не позднее чем за Выберите элемент. календарных дней до окончания работ по настоящему договору письменно уведомляет Заказчика о готовности результата работ к приемке и подписания сторонами Акта выполненных работ. Приемка оборудования из ремонта производится Заказчиком в течение Выберите элемент. календарных дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика. В указанный срок Заказчик должен подписать Акт выполненных работ или представить мотивированный отказ от его подписания.

  - Приемка результата выполненных работ подтверждается подписанием уполномоченными представителями сторон Акта и выполненных работ. Выберите элемент.

  - Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику акты выполненных работ  с приложением следующих документов: разрешительной и исполнительной документации по выполненным работам в соответствии с перечнем и требованиями, указанными в Приложении № _ к настоящему Договору, по видам работ, выполненных Подрядчиком, Заверенных копий сертификатов, счетов-фактур и накладных на применяемые (используемые) в производстве работ материалы и/или оборудование Подрядчика. После получения от Подрядчика документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик принимает выполненные работы, путем подписания предоставленных Подрядчиком актов или предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

  - В случае если Стороны не придут к согласию относительно соответствия результата работ условиям настоящего Договора, для установления степени соответствия должна быть привлечена независимая экспертная организация. Выбор экспертной организации остается за Заказчиком. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, чье мнение  будет опровергнуто. В случае если опровергнутым окажется мнение Заказчика, то срок выполнения работ увеличивается на время проведения экспертизы. Если независимая экспертиза подтвердит наличие дефектов или наличие недостатков, применяются правила, установленные в п. 5.6 настоящего Договора.

  - Заказчик вправе отказаться от подписания акта выполненных работ либо их результата и/или от оплаты работ по следующим мотивам:

- отрицательные результаты испытаний при приемке (если они проводились);

- нарушение процедуры приемки работ;

- обнаружение недостатков, которые исключают возможность использования объекта по его назначению и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком либо требующих устранения Подрядчиком;

- иные нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора.

  - В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы.

Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

  - Заказчик, принявший работу без проверки, вправе в дальнейшем ссылаться на недостатки работы, в том числе на те, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Подписание Заказчиком акта выполненных работ без указания в нем недостатков не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять возражения по объему, стоимости и качеству работ.

  - Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

- Гарантии качества выполненных работ

  - Подрядчик гарантирует:

- соответствие качества выполняемых по Договору работ требованиям технической документации, сертификатам качества;

- надлежащее качество используемых оборудования и материалов, конструкций и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами, разрешениями на применение технических устройств и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное (срок устанавливается Заказчиком) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

  - Если в период гарантийного срока будут выявлены материалы и оборудование поставки Подрядчика, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет и в срок установленный Заказчиком.

  - При выявлении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти недостатки (дефекты) не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации результата работ Заказчиком.

  - При отказе Подрядчика устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика или в случае  не устранения недостатков в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе привлечь к этой работе третьих лиц и оплатить эти работы по договорной цене. Подрядчик возмещает Заказчику расходы по устранению третьими лицами выявленных недостатков (дефектов).

  - Гарантийный срок на результат выполненных работ 12 (двенадцать) месяцев с даты окончания выполнения работ, если более длительный срок не предусмотрен нормативными актами или СНиП на соответствующий вид работ.

- Ответственность сторон

  - Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Подрядчика в связи с выполнением работ по настоящему Договору. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки в денежной форме.

  - За ущерб, причинённый третьему лицу в процессе выполнения работ и/или в результате нарушений условий настоящего Договора Подрядчиком отвечает Подрядчик.

  - За нарушение сроков выполнения работ, срока устранения недостатков и дефектов, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% или двойной ставки рефинансирования Банка России (годовых) от стоимости Договора, указанной в п.3.1. Договора, за каждый день просрочки по выбору Заказчика.

  - В случае привлечения Заказчика или его должностных лиц к административной ответственности за нарушение действующего законодательства в связи с невыполнением и/или ненадлежащим выполнением Подрядчиком (Субподрядчиком) любого из своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется оплатить сумму наложенного штрафа или возместить расходы Заказчика по оплате штрафа в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика копии соответствующего документа (постановления, определения, предписания, протокола, акта и т.п.) уполномоченного органа и претензии (требования об оплате).

  - За не предоставление или несвоевременное предоставление исполнительной документации, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Подрядчик по требованию Заказчика обязан оплатить неустойку в размере 0,1% или двойной ставки рефинансирования Банка России (годовых) от стоимости Договора, указанной в п.3.1. Договора, за каждый день просрочки по выбору Заказчика.

  - При проведении расчетов сумма, подлежащая оплате Подрядчику, может быть уменьшена (сальдирована) Заказчиком на сумму всех штрафов и неустоек, а также иных сумм, предъявленных Заказчиком в претензиях. А  в случае невозможности уменьшения, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штрафы и неустойки, а также иные суммы, предъявленные Заказчиком в претензиях, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - В случае просрочки Заказчиком оплаты за выполненную работу Подрядчик имеет право взыскать с него неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

  - Все убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени).

  - Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

- Разрешение споров

  - Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и исполнению настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

  - До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 30(тридцать) календарных дней со дня ее отправления с приложением подтверждающих ее требование документов.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого исполнению обязательств по Договору препятствовали форс-мажорные обстоятельства.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления уведомить в письменной форме другую Сторону об их наступлении и возможных последствиях наступления. К уведомлению о наступлении форс-мажорных обстоятельств должны прилагаться копии документов, выданных компетентными органами, и обоснование влияния форс-мажорных обстоятельств на невозможность исполнения обязательств по Договору. Если к моменту направления уведомления получить документы от компетентных органов не представляется возможным, то данные документы направляются в течение 7 (семи) дней с даты их получения.

  - В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих её от ответственности за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 2 (Двух) месяцев, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора, при этом каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления соответствующего уведомления другой Стороне.

- Срок действия договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до «____» ___________ 20______ года  [указать срок действия договора] включительно. Обязательства, возникшие из настоящего Договора до даты его прекращения, подлежат исполнению в полном объеме. Настоящий Договор распространяет действие на отношения сторон, возникшие с «___» _____________ 20___ года. (данное предложение добавляется, если исполнение договорного документа началось ранее его подписания, указывается дата фактического начала исполнения)

  - Настоящий Договор может быть изменен или прекращен досрочно:

    - по письменному соглашению Сторон;

    - в одностороннем порядке в случаях, когда такая возможность предусмотрена законом или настоящим Договором;

    - в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

  - Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ в полном объеме или частично отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику цену работ, выполненных им до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Какие-либо убытки в этом случае Подрядчику не возмещаются. Оплата работ, выполненных Подрядчиком до получения извещения Заказчика, производится последним после проверки и оценки работ по истечении Выберите элемент.календарных дней от даты подписания Заказчиком соответствующего акта выполненных работ при условии предоставления Подрядчиком подлинников подписанных с обеих сторон Договора, подлинника счета/ счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, и иных документов, после получения которых Заказчиком  соответствии с условиями Договора производится оплата работ. Подлинники Договора и счета/счет-фактуры должны быть переданы Заказчику не позднее, чем 5 (пять) календарных дней до даты оплаты. В случае не предоставления подлинников Договора и счета/счет-фактуры в указанный срок, Заказчик вправе перенести оплату на 5 (пять) календарных дней после даты получения подлинников Договора и счет-фактуры.

  - Право Заказчика, предусмотренное п. 10.3. настоящего Договора носит безусловный характер (в том числе не обусловлено исполнением Заказчиком своей обязанности по оплате Подрядчику работ, фактически выполненных им до получения уведомления Заказчика) и реализуется во внесудебном порядке. Моментом прекращения Договора в случае одностороннего отказа Заказчика от его исполнения следует считать момент получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.

  - В случае расторжения Договора или отказа Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, (далее вместе – «прекращение»), Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ, выполненных Подрядчиком до получения извещения Заказчика, прекращения Договора вернуть Заказчику уплаченный аванс (предоплату).

  - В случаях, предусмотренных ст. 715 ГК РФ, а также в случаях нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору (в частности, в случаях нарушения начального и конечного сроков выполнения работ, нарушения условий Договора, ведущего к снижению качества, в случае нарушения требований природоохранного законодательства, промышленной безопасности и охраны труда работниками подрядной организации и непринятия мер по устранению и предупреждению ранее выявленных нарушений, а так же в случае сокрытия происшедших несчастных случаев, инцидентов, аварий или предпосылок к ним, и т.д.) Заказчик вправе отказаться от Договора во внесудебном порядке. В этом случае Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты предусмотренных Договором штрафов, неустоек, а также возмещения Подрядчиком причиненных убытков, в том числе возврата суммы предоплаты. При этом подлежат применению правила.

  - Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Договора при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 719 Гражданского кодекса РФ.

- Заверения сторон об обязательствах

  - В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ каждая из Сторон («Заверяющая Сторона») заверяет другую Сторону, что:

- она является лицом, надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представитель, подписывающий от имени Заверяющей Стороны настоящий Договор или дополнительные соглашения (приложения) к нему от его имени, обладает всеми необходимыми на то полномочиями;

- обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Заверяющей Стороны действительными, законными и в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

- Заверяющей Стороной получены все необходимые корпоративные одобрения органов управления, требующиеся для заключения настоящего Договора;

- принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой нарушения какого-либо из положений учредительных документов, корпоративного договора или внутренних актов Заверяющей Стороны;

- Заверяющая Сторона обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и сертификатами, необходимыми для ведения деятельности, предусмотренной настоящим Договором;

- Заверяющая Сторона является платежеспособной и состоятельной, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору, в отношении Заверяющей Стороны не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производств, отсутствуют сведения о факте подачи кредитором Заверяющей Стороны или намерении кредитора Заверяющей Стороны или самой Заверяющей Стороны подать заявление о признании себя банкротом.

  - Каждая Сторона обязана немедленно уведомить другую Сторону в случае изменения обстоятельств, в отношении которых Стороной выданы вышеуказанные заверения.

  - Каждая Сторона при заключении настоящего Договора полагается на вышеуказанные заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие существенное значение для заключения Договора.

- Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники  обязуются не осуществлять, действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Коррупционные нарушения).

  - Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), направленных на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

  - В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме. В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной или ее работниками совершено Коррупционное нарушение.

  - Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора.

  - Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

- Требования Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

  - Стороны договорились, что использованные в Требованиях наименования Сторон «Предприятие» и «Контрагент» эквивалентны по смыслу наименованиям Сторон «Заказчик» и «Подрядчик» соответственно. Контрагент обязуется соблюдать на территории Предприятия требования Предприятия в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, размещенные на веб-сайте АО «КУМЗ» по следующему адресу: https://www.kumz.ru/raskritie-info/informatsiya-o-prom-bezopasnosti/index.php (далее – «Требования в области ОТ, ПБ и ООС» или «Требования»). Требования в области ОТ, ПБ и ООС являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Контрагент ознакомлен с Требованиями, принимает их условия и выражает свое согласие с ними.

  - Перед началом работы на территории Предприятия работники Контрагента обязаны пройти вводный инструктаж в отделе охраны труда и промышленной безопасности АО «КУМЗ».

  - В случае расхождений между условиями настоящего раздела Договора и Требованиями в области ОТ, ПБ и ООС, приоритет имеют условия, согласованные в настоящем разделе Договора. В случае, если условия настоящего раздела и/или Требований в области ОТ, ПБ и ООС расходятся с иными условиями Договора, Стороны руководствуются условиями настоящего раздела и/или Требований в области ОТ, ПБ и ООС.

  - В случае изменения Требований в области ОТ, ПБ и ООС после заключения настоящего Договора Стороны руководствуются новой редакцией Требований с даты ее размещения на веб-сайте АО «КУМЗ» по следующему адресу: https://www.kumz.ru/raskritie-info/informatsiya-o-prom-bezopasnosti/index.php, если иная дата не указана в новой редакции Требований.

  - Несоблюдение работниками Контрагента и/или работниками третьих лиц, привлекаемых Контрагентом, требований законодательства РФ или требований Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС или транспортной безопасности (в том числе, если такие нарушения повлекли причинение вреда имуществу Предприятия и/или здоровью любого находящегося на территории Предприятия лица), дает право Предприятию удалить с территории Предприятия такого работника и/или его непосредственного руководителя (иное лицо), который осуществлял (должен был осуществлять) контроль за деятельностью работника, и в дальнейшем не допускать на территорию Предприятия. При этом Предприятие не возмещает убытки, понесенные Контрагентом.

- Обязательства Подрядчика в области соблюдения внутриобъектного и пропускного режимов Заказчика

  - Контрагент (Подрядчик) обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и привлеченными им третьими лицами правил внутриобъектового и пропускного режимов, действующих на территории Предприятия (Заказчика).

  - Контрагенту, его работникам и привлеченным им третьим лицам запрещается:

- осуществлять проход/проезд на территорию Предприятия и выход/выезд с нее, а также внос/ввоз на территорию Предприятия и вынос/вывоз с нее ТМЦ без документов, дающих право на проход/проезд на территорию Предприятия, на внос/вынос/ввоз/вывоз ТМЦ;

- передавать кому-либо выданные Предприятием документы, дающие право на проход/проезд на территорию Предприятия, на внос/вынос/ввоз/вывоз ТМЦ;

- осуществлять проход/проезд на территорию Предприятия с огнестрельным, газовым и холодным оружием, легковоспламеняющимися, взрывоопасными и отравляющими веществами, хранить указанные предметы и вещества на территории Предприятия;

- вести фото- и киносъемку, аудио и видеозаписи на территории Предприятия без предварительного согласования Предприятия.

  - Несоблюдение Контрагентом и/или третьими лицами, привлекаемыми Контрагентом, правил внутриобъектового и пропускного режимов является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Предприятию право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков либо потерь и без выплаты каких-либо компенсаций Контрагенту, связанных с таким отказом. Моментом прекращения Договора в случае одностороннего отказа Предприятия от его исполнения является момент получения Контрагентом соответствующего уведомления (претензии) от Предприятия.

- Персональные данные

  - Стороны обязуются соблюдать все требования действующего законодательства РФ в отношении защиты персональных данных, полученных от другой Стороны.

  - Сторона передает другой Стороне персональные данные своих работников, необходимые для целей надлежащего исполнения настоящего Договора, после получения от работников, персональные данные которых планируется передать, согласия на обработку и передачу персональных данных третьему лицу.

  - Стороны в отношении персональных данных работников обязуются принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения требований, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иным действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными актами Сторон.

- Порядок использования электронного документооборота (ЭДО)

  - Стороны по взаимному согласию используют ЭДО при исполнении настоящего Договора. При использовании ЭДО Стороны руководствуются Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и положениями настоящего Договора.

  - Электронные документы заверяются квалифицированной электронной подписью (КЭП) уполномоченного лица отправителя документа. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о невозможности обмена электронными документами в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

  - Электронный обмен (передача) документов между Сторонами производится через операторов ЭДО, список которых размещен на сайте ФНС РФ.

  - Датой направления электронных документов считается дата поступления файла документа оператору, указанная в подтверждении оператора. Датой получения электронных документов считается дата направления оператором файла документа, указанная в подтверждении оператора.

  - Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа получающая сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий и достаточных для подписания такого документа.

- Прочие условия

  - Все дополнения, изменения, приложения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон. Все надлежащим образом оформленные приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Стороны договорились считать документы, переданные Сторонами по электронной почте, имеющими юридическую силу, равную силе оригинала документа, за исключением случаев, когда предоставление оригиналов документов прямо предусмотрено Договором.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - В случае если в дополнительных соглашениях будут согласованы условия иные, чем в Договоре, то применяются условия, согласованные в дополнительных соглашениях. Эти условия применяются к отношениям Сторон только в рамках таких дополнительных соглашениях, в которых согласованы условия иные, чем в Договоре, если иное не указано в дополнительных соглашениях.

  - С момента вступления в силу настоящего договора все предшествующие его заключению переговоры, переписка, соглашения и заверения по вопросам, касающимся настоящего договора, его заключения, исполнения и прекращения утрачивают юридическую силу.

  - Подрядчик не вправе без письменного предварительного согласия Заказчика разглашать (в том числе раскрывать, передавать) третьим лицам любым способом, в том числе в средствах массовой информации и сети Internet, любые сведения, касающиеся Договора, а также сведения о Заказчика, его аффилированных лицах и/или контрагентах, а также об их деятельности, равно как и ссылаться каким-либо способом на сотрудничество с ними в отношениях с любыми третьими лицами.

  - Не считаются нарушениями и не требуют согласования с Заказчиком:

- предоставление Подрядчиком третьим лицам информации с указанием общего наименования Товаров/Работ/Услуг, поставленных Подрядчиком для Заказчика, с указанием периодов их поставки/выполнения/оказания (без раскрытия детальной информации, в т.ч. технических подробностей, деталей, касающихся условий сделок, хода их заключения и исполнения и без каких-либо оценочных суждений);

- предоставление Подрядчиком информации государственным органам по их запросу, обусловленное необходимостью соблюдения Подрядчиком требований действующих правовых норм, с уведомлением Заказчика о таком предоставлении информации;

- предоставление Подрядчиком третьим лицам информации, которая раскрыта для всеобщего сведения Заказчиком, путем размещения на принадлежащих им веб-сайтах либо иным образом.

Настоящий пункт действует также в течение 20 лет с момента прекращения действия Договора.

  - Стороны определили электронные адреса, на которые направляют друг другу следующие документы и сообщения:

| Область взаимодействия/вид документа | Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Вопросы и предложения, иные информационные сообщения | указывается e-mail | dir_kumz@kumz.ru указывается e-mail |
| Уведомления об изменении реквизитов, об одностороннем отказе от исполнения договора или иные уведомления, предусмотренные договором. Претензии и требования. | указывается e-mail | dir_kumz@kumz.ru указывается e-mail |

В случае изменения указанной выше информации Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.

- Приложения

18.1. Приложение №1. График выполнения работ

18.2. Приложение №2. Форма Акта приема-передачи оборудования в ремонт

- Реквизиты и подписи сторон

| ПОДРЯДЧИК ____________(Наименование Подрядчика) Местонахождение: Почтовый адрес: Тел. ________________ ИНН ________________КПП __________________ Банковские реквизиты: Наименование банка:_ р/счет ________________ БИК __________________ к/счет ________________ | ПП ЗАКАЗЧИК АО "КУМЗ" 623405 Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Заводская дом 5 ОГРН 1026600930707/ИНН 6665002150 КПП 661201001/660850001 р/счет 40702810400000068355 БИК 044525823 Кор/счет 30101810200000000823 Банк ГПБ (АО), г. Москва Телефон +7(3439) 39-53-00, E-mail: dir_kumz@kumz.ru |
| --- | --- |
| __________________ (ФИО подписанта) на основании Выберите элемент. | __________________ (ФИО подписанта) на основании Выберите элемент. |

Приложение № 1

к Договору подряда на ремонт оборудования на территории подрядчика

№ __________от «_____»_______________20___года

| № этапа | Наименование работ/этап работ | Сроки выполнения работ |  | стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
|  |  |  | Итого: |  |

График выполнения работ

| Подрядчик: ____________(Наименование Подрядчика) | Заказчик: АО «КУМЗ» |
| --- | --- |
| __________________ (ФИО подписанта) на основании Выберите элемент. | __________________ (ФИО подписанта) на основании Выберите элемент. |

Приложение № 2

к Договору подряда на ремонт оборудования на территории подрядчика

№ __________от «_____»_______________20___года

Форма Акта приема-передачи оборудования в ремонт

к Договору подряда на ремонт оборудования на территории Подрядчика

№ ______________ от «____» ________________ 20___ года

г. Каменск-Уральский								«__» _________  20___ г.

Акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод» (далее по тексту АО «КУМЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании Выберите элемент., с одной стороны, и

____________________________________ (полное и сокращенное наименование), именуемое далее «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании Выберите элемент., с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи оборудования в ремонт о нижеследующем:

1. Во исполнение Договора подряда  на ремонт оборудования на территории Подрядчика № ______________ от «____» ________________ 20___ года Заказчик передал, а Подрядчик принял для проведения ремонта следующее оборудование:

____________________________________________________________________________(указать наименование оборудования, его марку, модель, год выпуска, инвентарный, заводской номера, а также иные индивидуализирующие признаки) (далее по тексту – «оборудование»).

1.1. Оборудование, указанное в п. 1 настоящего Акта, передается Подрядчику в следующей комплектации: (далее указать комплектацию передаваемого оборудования).

2. Состояние переданного для проведения ремонта оборудования:_____________________ _____________________________________________(указать все обнаруженные недостатки и неисправности)

3. Вместе с оборудованием Заказчик передал:

3.1. ___________________________

3.2. ___________________________ (указать техническую документацию на оборудование, ее номер, дату, кем выдана; материалы и комплектующие Заказчика)

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

| Подрядчик: ____________(Наименование Подрядчика) | Заказчик: АО «КУМЗ» |
| --- | --- |
| __________________ (ФИО подписанта) | ________________(ФИО подписанта) |

Форма Акта согласована:

| Подрядчик: ____________(Наименование Подрядчика) | Заказчик: АО «КУМЗ» |
| --- | --- |
| __________________ (ФИО подписанта) на основании Выберите элемент. | __________________ (ФИО подписанта) на основании Выберите элемент. |